## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 4 апреля 2014 г. | № 252 |
| --- | --- |
| О мерах по подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Княжпогостский» к работе в осенне- зимний период 2014-2015 годов |  |

В целях осуществления контроля и оказания практической помощи органам местного самоуправления поселений муниципального района «Княжпогостский», организациям жилищно-коммунального, газового, и энергетического комплексов по подготовке объектов теплоэнергетического, электроэнергетического, газового и жилищно-коммунального хозяйства  района к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального района “Княжпогостский” к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Назначить ответственным должностным лицом по утверждению комплексного плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, газового, и энергетического комплексов к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов и осуществлению контроля за его выполнением заведующего отделом строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» Хмару Ю. Ю.

3. Сектору по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе совместно с отделом строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» до 15 октября 2014 года проверить наличие уточненных схем взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций на объектах электро-, тепло- и газоснабжения, а также принять участие в проведении учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций.

4. Рекомендовать главам и руководителям  администраций  поселений Княжпогостского района:

4.1.  В срок до 25.04.2013 г. представить в администрацию муниципального района «Княжпогостский» утвержденные планы мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства поселений к работе в зимних условиях 2014-2015 годов;

4.2. Принять постановления (распоряжения) руководителей администраций городских и сельских поселений о создании комиссий по рассмотрению вопросов подготовки  жилищно-коммунального, газового, и энергетического комплексов поселений к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов и представить в администрацию муниципального района «Княжпогостский» в срок до 25 апреля 2014 года;

4.3. Еженедельно, начиная с 25 апреля 2014 года, представлять в отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации муниципального района “Княжпогостский” протоколы заседаний комиссий по рассмотрению вопросов хода подготовки жилищно-коммунального, газового, и энергетического комплексов поселений к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

4.4. Обеспечить проведение испытаний всех тепловых сетей на прочность и плотность в сроки, установленные п. 6.2.13 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (утвержденных Приказом Минэнерго России № 115 от 24.03.2003 г.). Оформленные соответствующим актом результаты испытаний, в том числе повторных (при необходимости), направлять в администрацию муниципального района «Княжпогостский» еженедельно в соответствии с прилагаемой формой (Приложение № 3);

4.5. Обеспечить выполнение мероприятий по исполнению приказа Минэнерго Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 в части получения паспортов готовности муниципальных образований. Информацию о паспортизации представлять в администрацию муниципального района «Княжпогостский» еженедельно, начиная с 15.08.2014 года.

5. Сектору по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе осуществлять еженедельный сбор и анализ поступающей от муниципальных образований городских и сельских поселений информацию о ходе подготовки:

- Объектов теплоснабжения (котельных);

- Жилого фонда;

- Тепловых сетей и результаты их испытаний (в том числе замены ветхих);

- Водопроводных сетей (в том числе замены ветхих);

- Созданию запасов топлива.

6. Руководителям  отраслевых (функциональных) подразделений администрации муниципального района «Княжпогостский» (Булгакову Н. О., Костеревой Н. В., Гойда М. Г.):

-  обеспечить подготовку подведомственных объектов отрасли к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов;

-обеспечить своевременную оплату коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям;

- обеспечить получение паспортов готовности подведомственных объектов к работе в осенне-зимний период осенне-зимний период 2014-2015 годов  до 1 сентября 2014 года;

- обеспечить реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на подведомственных объектах в соответствии с постановлением администрации муниципального района "Княжпогостский" от  27 сентября 2013 г. № 657 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Княжпогостский» на 2010-2020 годы».

7. Рекомендовать руководителям энергоснабжающих предприятий  организаций ОАО «Княжпогостское ЖКХ», ООО «Княжпогостское ЖКХ», санаторий «Серёгово»:

-  в месячный срок после  окончания отопительного сезона 2013-2014 г.г. и в августе-сентябре 2014 года перед началом отопительного сезона провести  испытания тепловых сетей  на прочность и плотность в установленном порядке;

- оформление актов испытаний осуществлять при обязательном участии представителей комиссий поселений по проверке энергетического хозяйства;

- обеспечить выполнение запланированных мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетического, электроэнергетического, газового и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов;

- произвести ремонт и подготовку котельных к отопительному сезону 2014-2015  годов с оформлением паспортов готовности на каждую котельную в срок до 30.08.2014 года;

-на 01.09.2014 года обеспечить готовность резервных источников энергоснабжения на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов;

- создать до 1 ноября 2014 года запас резервного топлива на котельных и дизельных электростанциях;

-обеспечить реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на подведомственных объектах в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»;

- начиная с 1 июня 2014 года еженедельно (каждую среду) представлять в отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» информацию о ходе выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2014-2015 годов;

- завершить в срок до 15.10.2014 года оформление паспортов готовности теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.г.           	8. Предложить ОАО «Княжпогостское ЖКХ»     (Афимьина А. В.), ООО «Аквасервис» (Сирук Д. В.), в период подготовки к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов:

- обеспечить выполнение мероприятий инвестиционной программы «Развитие коммунального хозяйства в Княжпогостском районе на 2014 год», выполнение планов текущего и капитального ремонтов по ОАО «Княжпогостское ЖКХ», комплексного плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Княжпогостский» к работе в зимних условиях 2014-2015 г.г.;

- до 1 сентября 2014 года обеспечить получение паспортов готовности объектов инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2014-2015   годов;

- до 1 сентября 2014 года провести регулировки тепловых сетей  для организации качественного теплоснабжения  в осенне-зимний период 2014-2015 годов объектов теплопотребления;

- установить, что подключение к теплоснабжению объектов производить только при наличии паспортов готовности объекта к работе  в осенне-зимний период 2014-2015 годов и полного погашения имеющейся задолженности;

- обеспечить выполнение плана финансового оздоровления предприятия;

-принять меры по усилению претензионной - исковой работе с потребителями коммунальных услуг, обеспечить к 25.04.2014 г. 100% подачу исковых заявлений;

- обеспечить оплату поставщикам топливно-энергетических ресурсов текущего потребления, а также погашение до начала отопительного сезона 1.09.2014 г. образовавшейся задолженности;

- в срок до 1 сентября 2014 года уделить особое внимание восстановлению теплоизоляции  трасс отопления в населенных пунктах района;

- к 1 сентября 2014 года обеспечить муниципальные котельные 45-суточным запасом угля;

- в соответствии с комплексным планом мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2014-2015 г. г. до 1 ноября 2014 года создать нормативный резерв материалов и оборудования на сумму 828,2 тыс. рублей,  для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов в отопительный период 2014-2015 годов.

9. Предложить обслуживающим жилищный фонд организациям:

- обеспечить качественную подготовку жилищного фонда на территории МР "Княжпогостский" к отопительному периоду 2014-2015 годов;

- обеспечить организацию безусловного выполнения работ в соответствии с предписаниями Государственной жилищной инспекции по Княжпогостскому району;

-   в течение летнего периода 2014 года обеспечить выполнение работ  по текущему и капитальному ремонту жилищного фонда;

- обеспечить работу по своевременному заключению договоров на техническое и аварийное обслуживание внутридомового газового оборудования в многоквартирных жилых домах по МР "Княжпогостский";

-   начать с апреля месяца 2014 года гидропневматическую промывку  внутренних сетей отопления обслуживаемого муниципального жилищного фонда;

- в соответствии с комплексным планом мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Княжпогостский» к работе в зимних условиях 2014-2015 г.г. до 1 ноября 2014 года создать нормативный резерв материалов и оборудования на сумму 535,0 тыс. рублей,  для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов в отопительный период 2014-2015 годов;

- в срок до 1 октября 2014 года подготовить  снегоуборочную технику к зимнему периоду 2014-2015 г.г.

10. Рекомендовать руководителям энерго-, газоснабжающих организаций; Филиалу в г. Емва «Газпром газораспределение Сыктывкар», Княжпогостскому РЭС «Южные электрические сети» ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»:

- в течение летнего периода 2014 года обеспечить безусловное выполнение мероприятий по подготовке ведомственных объектов электроэнергетического и газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов;

- обеспечить реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на подведомственных объектах, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

11. Отделу строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации муниципального   района “Княжпогостский” (Хмара Ю.Ю.):

- совместно с Государственной жилищной инспекцией по Княжпогостскому району (по согласованию)  и отделом по энергетическому надзору Ростехнадзора (по согласованию) осуществлять  постоянный контроль за подготовкой к работе в зимних условиях 2014-2015 г.г. объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства района независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности;

- осуществлять сбор информации для формирования сводных отчетов по МР "Княжпогостский"  о выполнении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства МР "Княжпогостский"  к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов  для предоставления в органы надзора и вышестоящие инстанции;

- осуществлять мероприятия по реализации программы по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, программы «Чистая вода в Княжпогостском районе на 2012-2016 годы», программы «Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального района «Княжпогостский» (2012-2016 годы)»;

-осуществлять контроль по заключению договоров управления многоквартирными домами на территории МР "Княжпогостский";			-осуществлять контроль по  заключению договоров на техническое и аварийное обслуживание внутридомового газового оборудования в многоквартирных жилых домах по МР "Княжпогостский";

- продолжить организацию работы Межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

12. Сектору по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе администрации МР «Княжпогостский»            организовать в августе-сентябре 2014 года учебно-тренировочные занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.

13. Рекомендовать Государственной жилищной инспекции по Княжпогостскому  осуществлять контроль за выполнением плана мероприятий по подготовке жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях 2014-2015 годов.

14. Снять с контроля постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от  16 апреля 2013 г.   № 244 «Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Княжпогостский» в зимних условиях 2012-2013 г.г. и задачах по подготовке к работе в зимний период 2013-2014 г.г.».

15. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации                                                           В. И. Ивочкин

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального  района «Княжпогостский»

от  4  апреля 2014 г. № 252

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового, и энергетического комплексов муниципального района «Княжпогостский» к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

| №№ пп | Наименование мероприятий | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Жилищный фонд |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт домов | тыс. руб. | 14500 |
|  | II. Инженерная инфраструктура и энергетика |  |  |
| 2.1 | Подготовка котельных | ед. | 26 |
| 2.2 | Подготовка ЦТП | ед. | 2 |
| 2.3 | Подготовка тепловых сетей | км. | 80,6 |
| 2.4 | Подготовка водопроводных сетей | км. | 54,6 |
| 2.5 | Подготовка канализационных сетей | км. | 38 |
| 2.6 | Гидропневматическая промывка жилых домов | ж.д. | 160 |
| 2.7 | Устройство, замена и ремонт тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) | км. | 4,210 |
| 2.8 | Устройство и замена наружных сетей холодного водоснабжения | км. | 4,215 |
|  | III. Создание запасов топлива и материально- технических ресурсов |  |  |
| 3.1 | Потребность в угле на отопительный сезон для муниципальных котельных | тн | 9000 |
|  | в т.ч. создание запаса угля на муниципальных котельных | тн. | 1800 |
| 3.2 | Создание запаса топлива на резервных ДЭС | тн. | 1,5 |
| 3.3 | Создание аварийного запаса материально-технических ресурсов, в том числе: Коммунальное хозяйство Жилищное хозяйство | тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. | 1332,6 797,6 535,0 |

# Text boxes

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ