Приложение № 1

к постановлению         администрации

муниципального    района

«Княжпогостский»

от   5  мая    2014 г.   №   334

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ   ПО  ПОДГОТОВКЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ

к   2014-2015  УЧЕБНОМУ ГОДУ

| № | Наименование ОО | Перечень работ | Ответственный за исполнение | Срок исполнения бюджетных средств | Объём финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «СОШ№1» г. Емвы Интернат | побелка потолков в коридорах, ремонт потолков в кабинетах 4 этажа, покраска пола в кабинетах, актовом зале, покраска лестниц и лестничных маршей, покрытие пола лаком в спортзале, покраска подоконников в кабинетах, замена стекол в рамах, покраска стен вестибюля и фойе, покраска раздевалок побелка стен и потолков в помещении для приема пищи, покраска лестниц, покраска дверей, покраска пола в туалетах, душевых покраска стен в кухне, покраска рам в кухне, покраска рам в комнатах | Салуян О. А. | До 10.08.14г. | 180,0 5,0 |
| 2 | МБОУ «СОШ №2» г. Емвы Учебный корпус п.Тракт | Выполнение предписаний контрольно-надзорных органов: устранение предписаний контрольно-надзорных органов: установка новых огнетушителей, устройство кабель -каналов в компьютерном классе и кабинете завучей, установка светильников с колпаками-рассеивателями, обозначение знаков пожарной безопасности, покраска полов в кабинетах, актовом зале, покрытие полов лаком в спортзале, побелка стен и потолков коридоров 1,-3 этажа, кабинетов, покраска панелей коридоров 1-2 этажа, покраска окон и дверей в коридорах 1-2 этажа, замена дверных петель, ручек, замков покраска полов в спортзале, столовой, рекреации, покраска панелей в столовой, кухне, рекреации, окраска оконных проемов и дверей | Дмитрогло В.Ю. | До 10.08.14г. | 230,0 20,0 |
| 3 | МБОУ «СОШ» пгт.Синдор | покраска лестниц 1-2 этажа начальной школы , покраска стен 1 и 2 этажа начальной школы, побелка стен коридоров 1-2 этажа начальной школы, покраска стен коридоров 1-2 этажа средней школы, покраска полов и стен спортзала средней школы, покраска полов актового зала средней школы, побелка потолка в столовой, выборочная покраска дверей учебных кабинетов средней и начальной школы ,покраска полов служебных помещений, покраска лестничных клеток средней школы, выборочная покраска оконных блоков в коридорах в средней школе, частичная замена листов ДВП на полах в кабинете информатики, ОБЖ, математики, покраска стен в туалетах средней школы, покраска батарей в коридорах средней школы, замена 5 смесителей в школьной столовой спортзала средней школы,покраск пола актового зала ср.школы,побекла потолка столовой,покраска дверей учебных кабинетов обоих корпусов,покраска полов в служебных помещениях,покарска полов лестничных клеток средней школы,покраск оконных блоков средней и нач.школы,частичная замена полов плиой ДВП в учебных кабинетах,покраска стен в санузлах средней школы,покраска батарей ср.школы, замена 8кранов в школьной столовой | Сологубова Н.В | До 10.08.14г. | 55,0 |
| 4 | МАОУ «СОШ» с.Серёгово группа ДО | устранение предписаний контрольно-надзорных органов: косметический ремонт кухни: покраска панелей, покраска полов в рекреации1 этажа, классах, покраска оконных рам классах, рекреациях 2 этажа, побелка печей, покраска панелей в столовой, покраска дверей классов на 1 этаже и 2 этаже замена ветхой части забора, устройство 2 крылец на запасных выходах, побелка стен и потолков в группах, кухне, коридоре, покраска пола в медицинском кабинете и раздевалке, побелка потолков в спортивной комнате, оштукатуривание поверхностей спортзала, кухне, коридоре, обшивка стен листами ДВП в двух игровых | Литвиненко О.В. | До 10.08.14г. | 55,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 5 | МБОУ «СОШ» пст.Мещура | устранение предписаний контрольно-надзорных органов: установка двух огнетушителей; обозначение знаками пожарной безопасности, частичная замена трубы системы отопления в классе, оштукатуривание трещин стен классов, покраска полов в классах ,побелка потолков и стен в классах, коридорах покраска панелей в начальной школе, покраска окон, дверей в начальной школе, столовой ,ремонт трех крылец, частичный ремонт кровли начальной школы | Стеблина Л.Н. | До 10.08.14г. | 80,0 |
| 6 | МБОУ СОШ» с.Шошка | побелка стен и потолков помещений начальной школы, частичный ремонт цоколя, частичный ремонт полов в помещениях классов, библиотеки в начальной школе | Чекурдаева В.И. | До 10.08.14г. | 80,0 |
| 7 | МБОУ «СОШ» с. Туръя | замена входной двери на противопожарную, покраска полов в коридоре, классах, столовой и в дошкольной группе, покраска окон в коридоре | Суворова Е.И. | До 10.08.14г. | 40,0 |
| 8 | МБОУ «СОШ» пст.Чиньяво рык | устранение предписаний контрольно-надзорных органов установка моечных ванн трехсекционных, покраска пола лестниц, спортзала, покраска дверей и окон в коридорах, столовой, рекреациях, замена кранов в туалете, установка плинтуса в коридорах, директорской, фойе, установка уголка пластикового на углы стен в коридоре, директорской, покраска водоэмульсионным составом в коридорах, фойе, рекреациях, столовой, установка порогов на стыках линолеума в физ.кабинете, фойе, столовой, замена 2 радиаторов в классе и спортзале, замена линолеума линолеума в столовой | Казук З.П. | До 10.08.14г. | 90,0 |
| 9 | МБОУ «СОШ» пст.Чернореченский | замена ветхого забора между стадионом и школой, капитальный ремонт пола веранды в здании столовой | Наймушина А.И. | До 10.08.14г. | 75,0 |
| 10 | МБОУ «НШ-ДС» п.Ляли | замена двери на запасном выходе, покраска окон, полов, замена запорной арматуры на тепловой сети | Бездижая А.Ю. | До 10.08.14г. | 10,0 |
| 11 | МАОУ «НШ-ДС» г.Емвы (в т.ч. гр.ДО) | Устранение предписаний контрольно-надзорных органов побелка и покраска всех помещений, замена разбитых стекол в спортзале, оклейка стен помещений групповых спален материалами, поддающимися мытья и дезинфекции, оборудование умывальных раковин в классах, замена песка на игровых площадках, установка водонагревателей в моечных 4 групп | Родионычева О.В. | До 10.08.14г. | 195,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 12 | МБОУ «НШ-ДС» пст. Ропча | покраска полов в столовой, спальне, игровой, кухне, классах | Васильева Л.А. | До 10.08.14г. | 5,0 |
| 13 | МБОУ «ООШ» пст Иоссер ( в т.ч.гр.ДО) | установка прибора учета воды, оштукатуривание панелей в коридоре, покраска панелей в коридоре, побелка цоколя здания, покраска пола в гр.ДО и пищеблоке | Петров А. А. | До 10.08.14г. | 30,0 |
| 14 | МБОУ ДОД «СЮН» г.Емвы | Косметический ремонт помещений | Карпенкова Т.В. | До 10.08.14г. | 10,0 |
| 15 | МАОУ ДОД «ДЮСШ» Княжпогостского района | установка вентиляционного оборудования в спортзале, косметический ремонт после установки вентиляции- замазывание трещин, оштукатуривание поверхности, побелка стен спортзала | Мотыгин В.Н. | До 10.08.14г. | 40,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 16 | МАОУ ДОД «ДДТ» Княжпогостского района | покраска пола в кабинете ИЗО, коридоре 2 этажа, гардеробной, пожарной лестницы, побелка потолков в кабинетах, коридоре 2 этажа, гардеробной, установка тепловой завесы в тамбуре, ремонт пола кафельной плитки | Волкова Л.Н. | До 10.08.14г. | 65,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 17 | МАДОУ «Детский сад №2» г. Емвы | ремонт части фундамента с одной стороны, покраска полов спальне, мойке, туалетах, частичная покраска окон, побелка стен и потолков помещений спальни, приемных, коридоров | Калимова Н.А. | До 10.08.14г. | 30,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 18 | МАДОУ «Детский сад №6» г. Емвы (в т.ч. корпус по ул.Московской,10) | установка двух дверей эвакуационных выходов в группах по ул.Московской,10,установка узла учета электроэнергии и трансформатора по ул.Московской,10 | Слушникова Т.Н. | До 10.08.14г. | 130,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 19 | МАДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» г. Емвы | Устранение предписаний контрольно-надзорных органов; Ремонт 2 наружных лестниц 3 типа, вертикальных: установка 3 дверей лестничных клеток | Коняева Е.Н. | До 10.08.14г. | 125,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 20 | МАДОУ «Детский сад № 9 общеразвивающего вида» г.Емвы | капитальный ремонт полов в младшей группе, покраска панелей в двух группах | Каика А.Н. | До 10.08.14г. | 100,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 21 | МАДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» г. Емвы | частичный ремонт кровли над старшей -средней группой, ремонт кровли прогулочной веранды, устройство заборчика на прогулочной площадке, замена линолеума на кафельное покрытие в умывальной и туалетной комнате, оштукатуривание, побелка потолков и покраска стен в трех групповых помещениях | Лицова Е.А. | До 10.08.14г. | 150,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 22 | МБДОУ «Детский сад» пст. Тракт | Устранение предписаний контрольно-надзорных органов замена линолеума в коридорах, заделка стыков и швов порогами | Кулякина Л.А. | До 10.08.14г. | 35,0 |
| 23 | МБДОУ «Детский сад» пст. Чернореченский | устранение предписаний контрольно-надзорных органов обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны, оштукатуривание, побелка и покраска панелей фасада | Иванова Е.М. | До 10.08.14г. | 15,0 |
| 24 | МАДОУ «Детский сад» пгт. Синдор | установка решеток на радиаторы, замена ручек на дверях эвакуационных выходов, поверка двух комплектов термопреобразователей сопротивления, покраска стен и потолков в трех группах, замена санитарно-технического оборудования в трех групповых помещениях : смесители, шланги, сифоны, гофры, покраска стен, окон в трех групповых помещениях, покраска стен и пола на пищеблоке | Оставненко Е.В. | До. 10.08.14г. | 100,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 25 | МАДОУ «Детский сад» пст.Чиньяво рык | устранение предписаний контрольно-надзорных органов: замена линолеума в старшей группе, установка порожков на стыках линолеума, шпаклевка трещин ,сколов, дыр и покраска стен, побелка потолков спальне и групп ст.и ср., ясельной группе, музыкальном зале | Зайцева О.А. | До 10.08.14г. | 50,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
|  | Итого |  |  |  | 2000,0 |

Примечание:  При выдаче предписаний образовательным учреждениям   контрольно-надзорными органами     в ходе предстоящих проверок перечень работ может изменяться с целью устранения  данных предписаний.