Приложение

к приказу Администрации

Главы Республики Коми

от 21.02.2025 г. №20-р

(форма)

**Отчет об итогах реализации инициативных проектов**

**органами местного самоуправления в Республике Коми в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Место реализации проекта** | | **Наименование проекта** | **Финансирование (тыс. руб.)** | | | | | | | | **% фактически выполненных работ** | **Дата начала реализации проекта** | **Дата окончания реализации проекта** |
| МР/ГО/МО (для МР указать ГП/СП) | населенный пункт | **ВСЕГО** | | **РБ** | | **МБ** | | **ИНИЦ. платежи** | |
|  |  |  | **план** | **факт**  **на 01.01.**  **2025** | **план** | **факт**  **на 01.01.**  **2025** | **план** | **факт**  **на 01.01.**  **2025** | **план** | **факт**  **на 01.01.**  **2025** |  |  |  |
| МР «Княжпогостский»  СП «Шошка» | с. Шошка | **«Косметический ремонт помещения Центра Досуга с. Шошка»** | **1 150** | **1 150** | **1 000** | **1 000** | **126** | **126** | **24** | **24** | **100 %** | **01.07.2024** | **21.10.2024** |