План мероприятий

руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский»

(капитальный ремонт, ввод объектов в эксплуатацию)

 на 2015 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта  | Наименование работ | Срок исполнения  | Ответственные  | Источник финансирования  |
| 1. | 28-квартирный жилой дом по ул. Дзержинского (строительный №1) г. Емва | строительство и ввод в эксплуатацию объекта | март  | Отдел строительства, жилищно – коммунального и муниципального хозяйства администрации  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в виде субсидий местным бюджетам по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; средства бюджета МО МР «Княжпогостский» |
| 2. | 28-квартирный жилой дом по ул. Дзержинского (строительный № 2) г. Емва | строительство и ввод в эксплуатацию объекта | март  | Отдел строительства, жилищно – коммунального и муниципального хозяйства администрации  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в виде субсидий местным бюджетам по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; средства бюджета МО МР «Княжпогостский» |
| 3. | 28-квартирный жилой дом по ул. Коммунистическая г. Емва | строительство и ввод в эксплуатацию объекта | март | Отдел строительства, жилищно – коммунального и муниципального хозяйства администрации  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в виде субсидий местным бюджетам по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; средства бюджета МО МР «Княжпогостский» |
| 4. | 28-квартирный жилой дом по ул. Пионерская г. Емва | строительство и ввод в эксплуатацию объекта | март  | Отдел строительства, жилищно – коммунального и муниципального хозяйства администрации  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в виде субсидий местным бюджетам по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; средства бюджета МО МР «Княжпогостский» |