| КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЭМБУР ДА МУ ЙИТӦДЪЯС КОМИТЕТ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕШЕНИЕ |
| --- |
| « 22 » июня 2021 г. | № 417 |
| г. Сыктывкар |

Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, распоряжением Правительства Республики Коми от 18.01.2021 № 12-р «Об утверждении адресной инвестиционной программы Республики Коми на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми от 26.11.2020 № 466-ОД «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для строительства внеплощадочных сетей объекта капитального строительства «Санаторный комплекс в с. Серегово Княжпогостского района», Положением о Комитете Республики Коми имущественных и земельных отношений, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 02.11.2020 г. № 537, на основании ходатайства государственного казенного учреждения Республики Коми «Служба единого заказчика Республики Коми» от 01.04.2021 № 06-06/386, Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений решил:

- Установить публичный сервитут в отношении земельного участка, площадью   80761 кв.м, в составе земель населенных пунктов, особо охраняемых территорий и объектов, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, расположенного по адресу: Республика Коми, Княжпогостсткий район, с. Серёгово, с разрешённым видом использования: для размещения внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «Санаторный комплекс в  с. Серёгово Княжпогостского района», образуемого путем выдела из земельных участков с кадастровыми номерами 11:10:4901005:94, 11:10:4901003:101, 11:10:4901005:36, 11:10:1001001:70, 11:10:1001001:68, 11:10:1001001:71, ЕЗП11:10:0801001:96 (11:10:0801001:288, 11:10:0801001:284, 11:10:0801001:294, 11:10:0801001:295, 11:10:0801001:296, 11:10:0801001:297, 11:10:0801001:298, 11:10:0801001:299, 11:10:0801001:300, 11:10:0801001:301, 11:10:0801001:302, 11:10:0801001:303, 11:10:0801001:304, 11:10:0801001:305), 11:10:0000000:381, 11:10:0000000:390, 11:10:5001006:203. в соответствии со схемой границ публичного сервитута на кадастровом плане территории согласно приложению № 1.

- Публичный сервитут устанавливается в интересах государственного казенного учреждения Республики Коми «Служба единого заказчика Республики Коми» (ИНН 1101461000, ОГРН 1021100510056) в целях размещения внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «Санаторный комплекс в с. Серёгово Княжпогостского района» на срок 10 лет.

- Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, принять согласно приложению № 2 к настоящему решению.

- Установить следующий график проведения работ при осуществлении деятельности для размещения внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «Санаторный комплекс в  с. Серёгово Княжпогостского района»:

получение медико-технического задания, завершение сбора ИРД, подготовка технического задания на разработку проектной документации, определения НМЦК – с 10.06.2021 по 31.12.2021;

аукционные процедуры – с 10.01.2022 по 10.02.2022;

заключение контракта – с 11.02.2022 по 20.02.2022;

разработка проектной и рабочей документации – с 21.02.2022 по 30.11.2022;

экспертиза проектной документации и достоверности сметной стоимости с 01.12.2022 по 31.01.2023;

проверка рабочей документации – 01.02.2023 по 14.02.2023;

запрос разрешения на строительство – с 15.02.2023 по 21.03.2023;

аукционные процедуры на СМР, определение подрядной организации с 15.02.2023 по 14.04.2023;

заключение контракта на СМР – 17.04.2023 по 26.04.2023;

строительно-монтажные работы (срок определяется проектом) – с 27.04.2023 по 01.03.2027;

ввод объекта в эксплуатацию – с 31.03.2027 по 09.04.2027;

постановка объектов на государственный кадастровый учет – с 12.04.2027 по 01.11.2027;

оформление документов права и передача объектов в государственную собственность – до 31.12.2027.

- Государственному казенному учреждению Республики Коми «Служба единого заказчика Республики Коми»:

5.1. Заключить соглашения с собственниками земельных участков, арендаторами, землепользователями, и землевладельцами земельных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут.

5.2. Привести земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее, чем три месяца после завершения на земельных участках деятельности, для обеспечения которой был установлен публичный сервитут.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Комитета                                                                         А.В. Сажин