

### администрациЯ ГОРОДСКОГО

### ПОСЕЛЕНИЯ “ЕМВА”

**“ЕМВА” КАР ОВМÖДЧÖМИНСА АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **от 1 февраля 2019 года № 30**

**О внесении изменений в постановление администрации городского**

**поселения «Емва» от 13.02.2018 г. № 58 «Об утверждении технического**

**задания для АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»**

**на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой**

**воды в соответствие с установленными требованиями на территории**

**городского поселения Емва на 2019-2024 годы»**

В связи с невыполнением сроков разработки инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории городского поселения Емва на 2019-2024 годы», а так же уведомления территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе от 29.01.2019 г. № 30/05-02, администрация городского поселения «Емва»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить техническое задание для АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории городского поселения «Емва» на 2019-2024 годы» в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Направить настоящее постановление в АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» для разработки инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории городского поселения «Емва» на 2019-2024 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации МР «Княжпогостский».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И. о. руководителя администрации А.В. Котов

 Приложение

 к постановлению администрации

 городского поселения «Емва»

 от 01.02.2019 г. № 30

 Утверждено

 постановлением администрации

 городского поселения «Емва»

 от 01.02.2019 г. № 30

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды** **в соответствие с установленными требованиями на 2019-2024 годы»**

**I. Общие положения**

1. Техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2019-2024 годы» (далее по тексту соответственно - Техническое задание, Инвестиционная программа), разработано на основании:

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100;

- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

**II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы**

2.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2019-2024 годы» -выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

**III. Целевые индикаторы и показатели**

Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям:

- по железу не более 0,3 мл/л;

- по марганцу не более 0,1 мл/л;

- по мутности не более 1,5 мл/л;

- по бору не более 0,05 мл/л;

- по цветности не более 20 градусов.

**IV. Срок разработки инвестиционной программы**

Срок разработки инвестиционной программы – **в течение трех месяцев** с даты утверждения технического задания.

**V. Разработчик инвестиционной программы**

Разработчик инвестиционной программы – АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»

**VI. Требования к инвестиционной программе**

6.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:

- выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;

- разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

 - определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

1) объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

2) финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

6.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»;

- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ;

- финансовые средства городского поселения «Емва».

6.3. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

6.4. Выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

6.5. Подготовить проект инвестиционного договора.

6.6. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

6.7. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляют АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» и администрация городского поселения «Емва» (по согласованию).

6.8. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

6.9. Инвестиционная программа должна содержать:

- паспорт инвестиционной программы;

- цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы;

- анализ существующего состояния систем водоснабжения;

- основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;

- план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий доведение состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения.

- объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;

- расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение;

- срок разработки инвестиционной программы;

- срок реализации инвестиционной программы.

6.10. Срок реализации инвестиционной программы: 1 июля 2019 года – 31 декабря 2024 года.

6.11. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо согласовать его с территориальным органом.

6.12. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.).

6.13. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

6.14. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.

**VII. Порядок внесения изменений в техническое задание**

7.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации городского поселения «Емва» или АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания».

7.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Емва» на 2019-2024 года и на перспективу до 2026 года;

- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития городского поселения «Емва» и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

7.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

7.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания», заявление о необходимости пересмотра, направляемое руководителю администрации городского поселения «Емва», должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.