

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»**

**«КНЯЖПОГОСТ»**

**МУНИЦИПАЛЬНŐЙ КЫТШЛÖН АДМИНИСТРАЦИЯ**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2025 г. № 633

Об утверждении краткосрочного плана

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа «Княжпогостский» на 2027-2029 годы

# В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании Постановления Правительства Республики Коми от 30 декабря 2013 года № 574 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (на три года с распределением по годам в пределах указанного срока) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

**П О С Т А Н О В Л Я Ю**:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа «Княжпогостский» на 2027-2029 годы согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального округа «Княжпогостский» А.И. Кузиванова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия.

Глава муниципального округа «Княжпогостский» -

руководитель администрации А.Л. Немчинов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального округа «Княжпогостский»

от 18 августа 2025 г. № 633

**Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа «Княжпогостский» на 2027-2029 годы.**

**I.Общие положения**

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа «Княжпогостский» на 2027-2029 годы (далее - Краткосрочный план) разработан в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, во исполнение постановлений Правительства Республики Коми от 30.12.2013 [№](consultantplus://offline/ref=EECF622C8D5996EDBD29490762C009A62100E9703826017294CBEC3011C95FB6B1OCb3J) 574 «Об утверждении порядка утверждения краткосрочных (сроком до трёх лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в целях конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

**II. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта**

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в рамках Краткосрочного плана, определен в приложении 1 к Краткосрочному плану.

**III. Финансирование плана мероприятий**

Финансирование плана мероприятий 2027-2029 годов, предусмотренных Краткосрочным планом, осуществляется за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

**IV. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта**

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана представлен в приложении 2 к Краткосрочному плану.

V. Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана

Планируемые [показатели](#P34468) оказания услуг и (или) выполнения работ Краткосрочного плана представлены в приложении 3 к Краткосрочному плану.