## Приложение N 3

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

МО «Княжпогостский»

Форма мониторинга

реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: "Развитие дорожной и транспортной системы"

отчетный период __6__ мес. 2026г.

Ответственный исполнитель: Иванов В. В.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 Обеспечение дорожной деятельности.. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | X |  | X | X | Бюджет РК - 12061,43 Бюджет МО – 17145,6 | 4384,492 | 4384,492 |
| 2 | Основное Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | Бюджет МО 4824,5 | 1500 | 1500 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Оборудование и содержание ледовых переправ |  |  |  |  | Бюджет РК – 1181,982 Бюджет МО – 798,018 | 350,00 350,00 | 260,545 240,339 |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  |  |  |  | Бюджет РК – 2000 Бюджет МО – 222,39 | 2222,39 | 0,00 |
| 5 | Основное мероприятие 1.5 Содержание улично-дорожной сети |  |  |  |  | Бюджет МО – 15135 | 4330,214 | 4330,214 |
| Подпрограмма 2 Транспортное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. Организация муниципальных перевозок автомобильным транспортом |  |  |  |  | Бюджет МО – 18608,199 |  | 3088,285 |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. Организация муниципальных перевозок водным транспортом |  |  |  |  | Бюджет МО – 13966,657 | 2500 | 0,00 |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: Э = ((4/4 +(22376,593/91176,815)) / 2 *100 = (1 + 0,2454) / 2 * 100 = 62,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснения к заполнению квартальной отчетности:

1. Квартальная отчетность предоставляется нарастающим итогом за 1, 2, 3 кварталы текущего года реализации муниципальной программы.

2. Квартальная отчетность предоставляется только в табличной форме без дополнительных обосновывающих документов (пояснительных записок).

3. Квартальная отчетность предоставляется на основании актуального плана реализации муниципальной программы, который полностью интегрирован с действующей редакцией муниципальной программы.

4. Квартальная отчетность предоставляется в разрезе мероприятий и контрольных событий. Строка "Основное мероприятие" заполняется в части отражения ответственных исполнителей и расходов на реализацию.

5. Графа 3 может иметь следующие статусы мероприятия, контрольного события: "срок не наступил", "выполнено в срок", "выполнено раньше срока", "просрочено" (то есть не выполнено), "выполнено позже срока", "не актуально" (то есть требуется внесение изменений в муниципальную программу").

6. Графа 7 будет содержать несколько строк в одном мероприятии только в том случае, если мероприятие финансируется из различных источников. В случае, если финансирование осуществляется только за счет средств местного бюджета, деление на строки с указанием иных источников бюджета не требуется. Делается отметка "Бюджет МО «Княжпогостский», заполняется 1 строка.

Графы 8, 9 заполняются на основании сводной бюджетной росписи, полученной от Департамента финансов.

7. В строке "Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал:" делается отметка, является ли реализация программы эффективной/неэффективной. Эффективность рассчитывается по следующей формуле:

Э = ((ВК / К) + (ОС / С)) / 2 x 100, где

Э - эффективность;

ВК - выполненные контрольные события за отчетный квартал;

К - контрольные события, включенные в план реализации муниципальной программы, всего в отчетном периоде;

ОС - объем освоенных денежных средств за отчетный квартал;

С - общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы на текущий год.

Муниципальная программа будет считаться эффективной, если:

А) по итогам 1 квартала Э больше либо равно 10%;

Б) по итогам 2 квартала Э больше либо равно 25%;

В) по итогам 3 квартала Э больше либо равно 50%.